|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһы****Шаран районы****муниципаль районының****Шаран ауыл Советы****ауыл биләмәһе Хакимиәте**Шарани ауылы, тел.(34769) 2-22-43 | ШаранГерб цветной | **Республика Башкортостан****Администрация сельского поселения****Шаранский сельсовет****муниципального района****Шаранский район**с. Шаран тел.(34769) 2-22-43 |

БОЙОРОК № 11 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 28 февраль 2014 й. 28 февраля 2014 г.

 О создании противопаводковой комиссии

 Во исполнение распоряжения Главы администрации муниципального района Шаранский район Республитки Башкортостан № 95-р от 20 февраля 2014 года, в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1. Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии (приложение № 1)
2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Шаранский сельсовет (приложение № 2)
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности:

--разработать план мероприятий по пропуску паводка 2014 года;

--обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории

--выполнить необходимые работы по защите инженерных сетей и сооружений, подвальных помещений зданий от попадания и размыва паводковыми водами;

--организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

1. Организовать и провести сходы и собрания граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка
2. Установить постоянный контроль за состоянием прудов, накопителей жидких отходов
3. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц

7.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава сельского поселения Р.Р.Мануров

Приложение № 1

к распоряжению

главы сельского

поселения Шаранский

сельсовет № 11 от

28.02.2014 г.

**СОСТАВ**

 **противопаводковой комиссии**

|  |  |
| --- | --- |
| Мануров Р.Р. | - глава сельского поселения Щаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, председатель комиссии |
| Романов Н.А. | - староста с. Наратасты |
| Ахтареев А.С. | - староста д. Тархан  |
| Зиганшина З.Р. | - заведующий ФАП с. Наратасты |
| Салахова Г.Р. | - заведующий ФАП д. Тархан |
| Саитов М.Р | - начальник Шаранского участка Чекмагушевского ХРЭУ ( по согласованию) |
| Тамилин О.В. | - начальник Шаранского РЭС ПО «Октябрьские электрические сети» ООО «БашРЭС» (по согласованию) |
| Шабиев Н.Г. | - начальник пожарной части № 96 (по согласованию) |
|  |  |
| Бикбулатов В.Р. | - начальник ОНД по Шаранскому району (по согласованию) |
| Тамилин О.В. | - начальник Шаранского РЭС ПО «Октябрьские электрические сети» ООО «БашРЭС» (по согласованию) |
| Файзуллин Р.М. | - начальник Шаранского ДРСУ (по согласованию) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Управляющий делами Л.Р.Хайруллина

Приложение № 2

к распоряжению

главы сельского поселения

Шаранский сельсовет № 11 от 28.02.2014 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселениии, в предприятиях и организациях, утвердить планы мероприятий. | до 07.03.2014 г. | Администрация сельского поселения |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 07.03.2014 г. | противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | до 20.03. 2013 г.постоянно | Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 07.03. 2014 г.постоянно- | Файзуллин Р.М. |
| 5. | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | с 15.03. 2014 г. | Администрация сельского поселения, руководители предприятий, организаций |
| 6. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега.  | до 25.03.2014 г. | Администрация сельского поселения,руководители организаций всех форм собственности |
| 7. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 25.03.2014 г. | Администрация сельского поселения,руководители сельхозпредприятий и КФХ |
| 8. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 25.03.2014 г. | Администрация сельского поселения |
| 9. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | до 20.03.2014 г. | Администрация сельского поселения |
| 10 | Создать небходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиеничных и противоэпидемиологических мероприятий | До 17.03.2014 г. | Заведующие ФАПАдминистрация сельского поселения |
| 10. | Организовать и провести тренировки и учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Администрация сельского поселения |
| 11. | Организовать сбор и обобщение данных по ущербу, нанесенному паводком | до 27.05.2014 г. | Противопаводковая комиссия |

Управляющий делами Л.Р.Хайруллина