|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһының**  **Шаран районы**  **муниципаль районының**  **Шаран ауыл Советы** **ауыл биләмәһе Хакимиәте** **Башкортостан Республикаһының**  **Шаран районы Шаран ауыл Советы**  1-май урамы, 62, Шаран аулы Шаран районыБашкортостан Республикаһының  Тел./факс(347 69) 2-20-43,  e-mail:sssharanss@yandex.ru  http://www.sharan.sharan-sovet.ru | Описание: ШаранГерб цветной | **Администрация сельского поселения**  **Шаранский сельсовет**  **муниципального района**  **Шаранский район**  **Республики Башкортостан**  **Шаранский сельсовет Шаранского района Республики Башкортостан**  ул. Первомайская,д.62, с.Шаран Шаранского района, Республики Башкортостан  Тел./факс(347 69) 2-20-43,  e-mail:sssharanss@yandex.ru  <http://www.sharan.sharan-sovet.ru> |

БОЙОРОК № 03 РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 февраль 2015 й. 25 февраля 2015 г.

О создании противопаводковой комиссии

Во исполнение распоряжения Главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан № 37-р от 19 февраля 2015 года, в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1. Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии (приложение № 1)
2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Шаранский сельсовет (приложение № 2)
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности:

--разработать план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2015 году;

--обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории;

--организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действия во время паводка;

--выполнить необходимые работы по защите инженерных сетей и сооружений, подвальных помещений зданий от попадания и размыва паводковыми водами;

--организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

--установить постоянный контроль за состоянием прудов, накопителей жидких отходов;

--в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава сельского поселения Р.Р.Мануров

Приложение № 1

к распоряжению

главы сельского

поселения Шаранский

сельсовет № 03 от

25.02.2015 г.

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

|  |  |
| --- | --- |
| Мануров Р.Р. | - глава сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, председатель комиссии |
| Романов Н.А. | - староста с. Наратасты, заместитель председателя комиссии |
| Ахтареев А.С. | - староста д. Тархан, секретарь комиссии |
| Зиганшина З.Р. | - заведующий ФАП с. Наратасты |
| Саитов М.Р | - начальник Шаранского участка ГКУ РБ Юмагузинское водохранилище (по согласованию) |
| Тамилин О.В. | - начальник Шаранского РЭС ПО «Октябрьские электрические сети» ООО «БашРЭС» (по согласованию) |
| Шабиев Н.Г. | - начальник пожарной части № 96 (по согласованию) |
| Кучмухаметов И.Н. | - директор МБОУ СОШ с.Наратасты ( по согласованию) |
| Бикбулатов В.Р. | - начальник ОНД по Шаранскому району (по согласованию) |
| Тамилин О.В. | - начальник Шаранского РЭС ПО «Октябрьские электрические сети» ООО «БашРЭС» (по согласованию) |
| Файзуллин Р.М. | - начальник Шаранского ДРСУ (по согласованию) |
| Исламбратов В.Ш. | - директор МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| Ризванов Р.З. | - начальник Шаранского РУС (по согласованию) |
| Шакиров Д.Д. | - директор ООО «Тепловик» (по согласованию) |
| Фаттахов И.А. | - участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Шаранскому району (по согласованию) |
|  |  |
|  |  |

Управляющий делами Л.Р.Хайруллина

Приложение № 2

к распоряжению

главы сельского поселения

Шаранский сельсовет № 03 от 25.02.2015 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселениии, в предприятиях и организациях, утвердить планы мероприятий. | до 01.03.  2015 г. | администрация сельского поселения |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных мероприятий. | до 15.03.  2015 г. | противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить гребни плотин, дороги к ним, отверстия водосбросов и водоспусков от снега, проверить действие затворов, опорожнить водоемы до «мертвого» уровня. | до 20.03.  2015 г.  постоянно | руководители организаций, эксплуатирующих ГТС |
| 4. | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. | с 03.03.  2015 г.  постоянно- | Файзуллин Р.М. |
| 5. | На объектах повышенной опасности и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, особенно около переправ через водные объекты. | с 16.03.  2015 г. | администрация сельского поселения, руководители предприятий, организаций, старосты |
| 6. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 20.03.  2015 г. | Администрация сельского поселения,  руководители организаций всех форм собственности |
| 7. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 20.03.  2015 г. | руководители сельхозпредприятий и КФХ |
| 8. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 25.03.  2015 г. | Администрация сельского поселения |
| 9. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | до 20.03.  2015 г. | Администрация сельского поселения, старосты |
| 10 | Создать небходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах, организовать проведение комплекса санитарно-гигиеничных и противоэпидемиологических мероприятий | До 16.03.2015 г. | Заведующие ФАП  Администрация сельского поселения |
| 10. | Организовать и провести тренировки и учения по противопаводковой тематике | по отдельному плану | Администрация сельского поселения |
| 11. | Организовать сбор и обобщение данных по ущербу, нанесенному паводком | до 25.05.  2015 г. | Противопаводковая комиссия |

Управляющий делами Л.Р.Хайруллина