|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһы**  **Шаран районы**  **муниципаль районының**  **Шаран ауыл Советы**  **ауыл биләмәһе Советы**  Шаран ауылы, тел.(34769) 2-22-43 | ШаранГерб цветной | **Республика Башкортостан**  **Совет сельского поселения**  **Шаранский сельсовет**  **муниципального района**  **Шаранский район**  с. Шаран тел.(34769) 2-22-43 |

**КАРАР РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации решения Совета № 249 от 10.11.2009 года «Об утверждении адресной Программы «Строительство, содержание дорог, благоустройство территории сельского поселения Шаранский сельсовет на 2010-2015 годы»**

Заслушав и обсудив информацию Главы сельского поселения Шаранский сельсовет Р.Р. Манурова «О ходе реализации адресной Программы строительство, содержание дорог, благоустройство территории сельского поселения Шаранский сельсовет на 2010-2015 годы» Совет сельского поселения Шаранский сельсовет отмечает, по реализации названной адресной Программы проводится определенная работа. Так, в 2012 году за счет средств бюджета сельского поселения построены дороги с гравийным покрытиемпо улицам Д. Кармишина, З. Хади общей протяженностью 1 км на общую сумму 300 тыс. руб. За счет средств республиканского бюджета капитально отремонтированы дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Пролетарская, где выполнено строительство монтажных работ в объеме более 2,8 млн. руб. Также по улицам Садовая, Школьная, Ульяновская, Центральная были установлены новые и заменены старые знаки в количестве более 40 штук на общую сумму 175 тыс. руб. По объему СМР программные мероприятия 2012 года выполнены.

Вместе с тем Совет сельского поселения Шаранский сельсовет отмечает о наличии недоработок по реализации адресной Программы « Строительство, содержание дорог, благоустройство территории сельского поселения Шаранский сельсовет». Не смотря на реализацию Программы по объему вложенных средств некоторые проделанные мероприятия остались невыполненными. Не сумели выполнить ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в д. Наратасты. Большой проблемой является состояние дорог в мкр. Северный в районе новостроек. Исходя из вышеизложенного Совет решил:

1.Информацию главы сельского поселения Шаранский сельсовет Р.Р.Манурова принять к сведению.

2. Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет активизировать работу по дальнейшей реализации адресной Программы «Строительство, содержание дорог, благоустройство территории сельского поселения Шаранский сельсовет на 2010-2015 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии

Глава сельского поселения

Шаранский сельсовет Р.Р.Мануров

С. Шаран

27 февраль 2013 г.

№ 215