|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһы**  **Шаран районы**  **муниципаль районының**  **Шаран ауыл Советы**  **ауыл биләмәһе Советы**  Шаран ауылы, тел.(34769) 2-22-43 | ШаранГерб цветной | **Республика Башкортостан**  **Совет сельского поселения**  **Шаранский сельсовет**  **муниципального района**  **Шаранский район**  с. Шаран тел.(34769) 2-22-43 |

**КАРАР РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог, дворовых территоррий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов сельского поселения Шаранский сельсовет и осуществление дорожной деятельности в части содержания дорог местного значения в границах сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утвержденной постановлением администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан № 127 от 30.12.2013 года**

Заслушав и обсудив информацию Главы сельского поселения Шаранский сельсовет Р.Р. Манурова долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог, дворовых территоррий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов сельского поселения Шаранский сельсовет и осуществление дорожной деятельности в части содержания дорог местного значения в границах сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» Совет сельского поселения Шаранский сельсовет отмечает, по реализации названной целевой Программы проводится определенная работа. Так, в 2014 году за счет средств бюджета сельского поселения построены дороги с гравийным покрытием по улицам Северная, Красильникова, Весенняя, Лесная с. Шаран по улицам Ключевая и Школьная с.Наратасты общей протяженностью 1,8 км на общую сумму 600 тыс. руб. Кроме этого силами Шаранского ДРСУ был произведен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием по центральным улицам с.Шаран на сумму 300 тыс. руб. Также за счет бюджета сельского поселения в районном центре с.Шаран были установлены светофоры общей стоимостью 400 тыс. руб. Кроме этого по предписанию ГИБДД были установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка пешеходный переход на улицах Школьная, Красная, Молодежная в с.Шаран на сумму 156 тыс. руб. На 100 тыс руб. был отремонтирован переход с ул. Ульяновская на ул. Красная с заменой деревянного настила моста. В ноябре месяце планируется отремонтировать ул. Молодежную с. Наратасты на сумму 100 тыс. руб. и ремонт водопропускной трубы на въезде в д.Тархан. Таким образом, из бюджета сельского поселения Шаранский сельсовет на реализацию программы в 2014 году было потрачено 1712 тыс. руб.

За счет средств республиканского бюджета силами Шаранского ДРСУ капитально отремонтирована дорога с асфальтобетонным покрытием по ул. 50 лет Победы, с устройством 6 съездов с асфальтобетонным покрытием, где выполнено строительство монтажных работ в объеме более 17,6 млн. руб.

За счет районного дорожного фонда были построены дороги с гравийным покрытием по ул. Лесная 1, 60 лет района, Полевая, 8 Марта, Ахмадиши Кутлушина, Ю.Гарея, Целинная, З.Ахметзяновой, 50 лет Победы, общей протяженностъю 5 км, где было освоено около 6 млн. руб.

Вместе с тем Совет сельского поселения Шаранский сельсовет отмечает о наличии недоработок по реализации Программы «Капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог, дворовых территоррий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов сельского поселения Шаранский сельсовет и осуществление дорожной деятельности в части содержания дорог местного значения в границах сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы». Несмотря на реализацию Программы по объему вложенных средств некоторые проделанные мероприятия остались невыполненными. Не сумели выполнить ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в д. Наратасты. Большой проблемой является состояние дорог в мкр. Южный и Молодежный в районе новостроек. Исходя из вышеизложенного Совет решил:

1.Информацию главы сельского поселения Шаранский сельсовет Р.Р.Манурова принять к сведению.

2. Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет активизировать работу по дальнейшей реализации муниципальной целевой Программы «Капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог, дворовых территоррий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов сельского поселения Шаранский сельсовет и осуществление дорожной деятельности в части содержания дорог местного значения в границах сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии

Глава сельского поселения

Шаранский сельсовет Р.Р.Мануров

с.Шаран

14.11.2014 г

№ 361

С. Шаран

27 февраль 2013 г.

№ 215